**Справка о реализации областного закона от 28 декабря 2018 года № 147-оз**

 **«О старостах сельских населенных пунктов Ленинградской области и содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на частях территорий муниципальных образований Ленинградской области» на территории МО Приозерский муниципальный район.**

Соглашения комитета по МСУ с администрациями поселений по реализации областного закона от 28 декабря 2018 года № 147-оз «О старостах сельских населенных пунктов Ленинградской области и содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на частях территорий муниципальных образований Ленинградской области» **подписаны 05 июня 2019 года**.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** **/п** | **Муниципальное образование** | **Наименование мероприятий** | **Всего** **(тыс.руб)** | **Областной бюджет (тыс.руб)** | **Местный бюджет****(тыс.руб)** | **прочие источники**  | **Выполнено** **на 29.12.2019** |
|  | **Громовское сельское поселение** | Ремонт уличного освещения в п. ст. Громово, п. Приладожское | 439,415 | 343, 532 | 85,883 | 10,000 юр.лицо | работы выполнены, оплата произведена |
| Обустройство уличного освещения в п. Красноармейское | 466,697 | 369,357 | 92,339 | 5,000юр.лицо | работы выполнены, плата произведена |
| Ремонт(отсыпка, профилирование)поселковой грунтовой дороги в п. Красноармейское | 310,000 | 240,000 | 60,000 | 10,000юр.лицо | работы выполнены, оплата произведена |
| Установка детского игрового оборудования и малых архитектурных форм п. ст. Громово ул. Строителей у д.8, п. Яблоновка. | 609,261 | 479,461 | 119,800 | 10,000юр.лицо | работы выполнены, оплата произведена |
| Установка металлических ограждений в п. ст. Громово ул. Строителей от д. 3 до д. 6, п. Приладожское | 261,000 | 227,940 | 23,0598 | 10,000юр.лицо | работы выполнены, оплата произведена |
| **ИТОГО:**  |  | **2 086,37** | **1 660,29** | **381,082** | **45,000** |  |
|  | **Запорожское сельское поселение**  | Ремонт контейнерных площадок по ул. Ярославская, ул. Денисовская в пос. Пятиречье | 98,501 | 92,500 | 5,001 | 1,000тр.уч. | работы выполнены, оплата произведена |
| Устройство уличного освещения по ул. Праздничная пос. Луговое | 335,110 | 313,110 | 17,000 | 5,000тр.уч. | работы выполнены, оплата произведена |
| Ремонт дороги по ул. Песочная пос. Денисово | 415,043 | 200,000 | 206,855 | \_\_\_ | работы выполнены, оплата произведена |
| Ремонт участка дороги по ул. Тихая дер. Замостье | 647,995 | 300,000 | 335,202 | \_\_\_\_ | работы выполнены, оплата произведена |
| **ИТОГО:** |  | **1 496,649** | **905,610** | **564,058** | **6,000** |  |
| 1. **08.2019г.**
 | **Красноозерное сельское поселение** | Установка и ремонт наружного освещения в дер.Светлое по ул.Центральная | 194,890 | 155,912 | 38,978 | 20,0тр.уч. | работы выполнены, оплата произведена |
| Восстановление профиля участка дороги местного значения с чисткой канав дер.Силино по ул.Заречная | 508,850 | 407,080 | 101,770 | 20,0тр.уч. | работы выполнены, оплата произведена |
| **ИТОГО:** |  | **703,740** | **562,992** | **140,748** | **40,0** |  |
|  | **Ларионовское****сельское** **поселение** | Ремонт уличного освещения в п.Синево; | 100,000 | 95,000 | 5,000 | \_\_ | работы выполнены,оплата произведена |
| Ремонт уличного освещения в п.Марьино; | 100,000 | 95,000 | 5,000 | \_\_ |
| Ремонт уличного освещения в п.Судаково; | 100,000 | 95,000 | 5,000 | \_\_ |
| Ремонт уличного освещения в п.Заостровье; | 100,000 | 95,000 | 5,000 | \_\_ |
| Установка новых детских площадок в п.Починок, п.Коммунары, п.Моторное. | 1 347,680 | 1 280,290 | 67,390 | \_\_ | работы выполнены,оплата произведена |
| **ИТОГО:** |  | **1 747, 680** | **1 660,290** | **87,390** | **\_\_** |  |
|  | **Мельниковское сельское поселение**  | Ремонт линии уличного освещения пос. Васильево ул. Ленинградская | 589,55 | 556,55 | 30,0 | 3,00тр.уч. | работы выполнены,оплата произведена |
| Ремонт дорог общего пользования Местного значения: пос. Торфяное, ул. Береговая, п. Васильево, ул. Прибрежная, п. Коверино, ул. Сиреневая | 533,0 | 500,0 | 30,00 | 3,00тр.уч. | работы выполнены,оплата произведена |
| **ИТОГО:** |  | **1122,55** | **1056,55** | **60,00** | **6,00** |  |
|  | **Петровское сельское поселение** | Подсыпка, грейдирование дорог местного значения дер. Варшко ул. Театральная, ул. Заречная, ул. Приозерское шоссе | 201,698 | 177,680 | 24,018 | --- | работы выполнены, оплата произведена |
| Установка детской площадки по ул. Лесная д. 13 дер.Ягодное | 212,635 | 188,000 | 24,635 | --- | работы выполнены, оплата произведена |
| Установка контейнерной площадки по ул. Шоссейная ст. Петяярви | 217,372 | 192,000 | 25,372 | --- | работы выполнены, оплата произведена |
| Ремонт уличного освещения по ул. Озерная дер.Ольховка | 222,442 | 197,000 | 25,442 | --- | работы выполнены, оплата произведена |
| **ИТОГО:**  |  | **854,147** | **754,680** | **99,467** | **---** |  |
|  | **Плодовское сельское поселение** | Ремонт грунтовой дороги по ул. Лесная в пос. Красное | 244,489 | 232,264 | 12,225 | --- | работы выполнены, оплачены |
| Ремонт грунтовой дороги по ул. Ладожская в пос. Кутузовское | 100,620 | 95,589 | 5,031 | --- | работы выполнены, оплачены |
| Ремонт уличного освещения в пос. Солнечное | 733,754 | 697,066 | 36,687 | --- | работы выполнены, оплачены |
| Ремонт уличного освещения в пос. Соловьевка  | 401,500 | 379,050 | 19,950 | --- | работы выполнены, оплачены |
| Замена (установка) детского игрового и спортивного оборудования в пос. Тракторное | 228,197 | 216,787 | 11,409 | --- | работы выполнены, оплачены |
| Установка информационных досок и информационных табличек (название улиц) в поселках Соловьевка, Тракторное, Красное, Солнечное, Кутузовское, Уральское  | 99,000 | 94,050 | 4,950 | --- | работы выполнены, оплачены |
| доп.контракт по экономии | 32,400 | 30,780 | 1,620 | --- | работы выполнены, оплачены |
| **ИТОГО:** |  | **1 774,174** | **1 660,290** | **87,384** | --- |  |
|  | **Ромашкинское сельское поселение** | Капитальный ремонт участков автомобильной дороги по ул. Школьная от д.18 до д.28 пос. Саперное | 1258,42 | 1085,72 | 272,70 | --- | работы выполнены,оплата произведена |
| Восстановление профиля дороги ул. Круговая пос. Шумилово | 300,0 | 272,7 | 27,30 | --- | работы выполнены,оплата произведена |
| **ИТОГО:** |  | **1558,42** | **1358,42** | **200,00** | --- |  |
|  | **Раздольевское сельское поселение**  | Ремонт участка линии уличного освещения в дер. Борисово, Бережок | 486,8 | 461,0 | 25,8 | 5,00тр.уч. | работы выполнены,оплата произведена |
| **ИТОГО:** |  | **486,8** | **461,0** | **25,8** | **5,00** |  |
|  | **Севастьяновское сельское поселение** | Установка гидранта в п. Богатыри | 98,000 | 92,150 | 4,850 | 1,000(ИП) | работа выполнена, оплата произведена |
| Ремонт уличного освещения п. Березово | 99,851 | 93,909 | 4,943 | 1,000(ИП) | работа выполнена, оплата произведена |
| Отсыпка разворотной площадки для пожарного автомобиля в п. Шушино | 98,000 | 92,150 | 4,850 | 1,000(ИП) | работа выполнена, оплата произведена |
| Ремонт автомобильных дорог местного значения по ул. Некрасова и по ул. Ладожской | 984,149 | 929,276 | 52,878 | 2,000(ИП) | работа выполнена, оплата произведена |
| **ИТОГО:** |  | **1280,00** | **1207,485** | **67,521** | **5,000** |  |
| 1. **10.**
 | **Сосновское сельское поселение** | Приобретение, поставка, установка детского игрового комплекса «Вертолет» дер.Кривко, ул. Урожайная 3–3а | 290,239 | 275,413 | 14,826 | --- | работы выполнены, оплата произведена |
| Ремонт уличного освещения в пос.пл.69-й км: ул.Сосновая, ул.Нагорная, ул.Лесная, ул.Моховая, участок автомобильной дороги подъезд к пос.пл.69-й км:- замена светильников на светодиодные- замена сетей на кабель СИП- установка опор | 982,241 | 932,067 | 50,174 | --- | работы выполнены, оплата произведена |
| **ИТОГО:** |  | **1272,480** | **1207,480** | **65,000** | --- |  |
|  | **ИТОГО по МР** |  | **12 635,33** | **12 495,087** | **1778,45** | **107,00** |  |