# Согласовано

# _______________В.В. Стецюк

# заместитель главы администрации

# по жилищно-коммунальному хозяйству

# Приозерского муниципального района

# Ленинградской области

# ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

# ПО ИСПОЛНЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

# «Благоустройство городских территорий муниципального образования Приозерское городское поселение на 2021-2023 годы»

# за 2021 год

# г. Приозерск

# Главный специалист отдела городского хозяйства – Багдасарьян М. А.,

# тел. 35 – 338, эл. почта admotdelpriozersk@mail.ru

Выполнение плана мероприятий по исполнению муниципальной программы

«Благоустройство городских территорий муниципального образования Приозерское городское поселение на 2021-2023 годы»

за 2021 год

Программа утверждена постановлением администрации от 29 декабря 2020 года № 4435.

| № строки мероприятия | Наименование плановых мероприятий | Финансирование мероприятий - всего и с выделением источников финансирования (тыс. рублей) | Фактическое исполнение плановых мероприятий в отчетном периоде, примечания |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | планируемое на текущий год | фактическое за отчетный период |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Содержание и техническое обслуживание сетей уличного освещения |
| 1.1 | Содержание и техническое обслуживание сетей уличного освещения | 2 104,9 в т. ч.: ОБ – 0; МБ – 2 104,9 | 1 098,5 в т. ч.: ОБ – 0; МБ – 1 098,5 | 52,1% |
| 1.2 | Оплата электроэнергии, энергосервис | 10 212,6 в т. ч. ОБ – 0; МБ – 10 212,6 | 10 212,1 в т. ч. ОБ – 0; МБ – 10 212,1 | 99,9% |
| Итого: | 12 317,5 | 11 310,6 |  |
| Озеленение территории |
| 1.3 | Содержание газонов, цветников, живой изгороди, посадка цветов, покос травы | 2 420,0 в т.ч.: ОБ – 0; МБ – 2 420,0 | 2 420,0 в т.ч.: ОБ – 0; МБ – 2 420,0 | 100% |
| Итого: | 2 420,0 | 2 420,0 |  | Оплата электроэнергии |
| Прочие мероприятия по благоустройству |  |
| 1.4 | Сбор, транспортировка и размещение твердых бытовых отходов с общегородских территорий | 800,4 в т.ч.: ОБ – 0; МБ – 800,4 | 492,4 в т.ч.: ОБ – 0; МБ – 492,4 | 61,5% |  |
| 1.5 | Содержание городского туалета | 250,0 в т.ч.: ОБ – 0; МБ – 250,0 | 250,0 в т.ч.: ОБ – 0; МБ – 250,0 | 100% |  |
| 1.6 | Санитарное содержание общегородских территорий, территории мест массового купания, детских площадок | 7501,3 в т.ч.: ОБ – 0; МБ – 7501,3 | 7501,3 в т.ч.: ОБ – 0; МБ – 7501,3 | 100% |  |
| 1.7 | Установка детского оборудования по адресу: ул. Энтузиастов/ул. Испытателей | 526,3 в т.ч.: ОБ – 500,0; МБ – 26,3 | 526,3 в т.ч.: ОБ – 500,0; МБ – 26,3 | 100% |  |
| 1.8 | Прочие мероприятия по благоустройству | 3 613,4 в т.ч.: ОБ – 0; МБ – 3 613,4 | 3 275,8 в т.ч.: ОБ – 0; МБ – 3 275,8 | 90,6% |  |
| 1.9 | Ремонт пешеходного моста по адресу: г. Приозерск, ул. Чапаева/ул. Набережная | 4 282,0 в т.ч.: ОБ – 0; МБ – 4 282,0 | 4 282,0 в т.ч.: ОБ – 0; МБ – 4 282,0 | 100% |  |
| 1.10 | Обустройство тротуаров вдоль участка автодороги, проходящей по ул. Гагарина вдоль д.№5 до д.№7 (заезд во двор), и до пешеходного перехода между д.№6 по ул. Гагарина и д.№33 по ул. Ленина, до перекрестка ул. Гагарина и ул. Ленина в границах населенного пункта г. Приозерск Приозерского р-на ЛО | 325,0 в т.ч.: ОБ – 0; МБ – 325,0 | 325,0 в т.ч.: ОБ – 0; МБ – 325,0 | 100% |  |
| 1.11 | Ремонт контейнерных площадок в г. Приозерске | 670,0 в т.ч.: ОБ – 0; МБ – 670,0 | 667,8 в т.ч.: ОБ – 0; МБ – 667,8 | 99,6% |  |
| 1.12 | Очистка дренажных канав в лесопарковой зоне «Карнавал» (от ул. Ленина до ул. Калинина) и от ул. Ленина до ул. Ленинградская | 325,0 в т.ч.: ОБ – 0; МБ – 325,0 | 324,6 в т.ч.: ОБ – 0; МБ – 324,6 | 99,8% |  |
| 1.13 | Приобретение флагов, растяжек, баннеров | 120,0 в т.ч.: ОБ – 0; МБ – 120,0 | 120,0 в т.ч.: ОБ – 0; МБ – 120,0 | 100% |  |
| 1.14 | Спил деревьев на общегородских территориях МО Приозерское городское поселение | 200,0 в т.ч.: ОБ – 0; МБ – 200,0 | 199,4 в т.ч.: ОБ – 0; МБ – 199,4 | 99,7% |  |
| Итого: | 15 538,4 | 14 890,6 |  |  |
| Мероприятия по охране окружающей среды |  |
| 1.15 | Ликвидация несанкционированных свалок | 276,1 в т.ч.: ОБ – 0; МБ – 276,1 | 276,1 в т.ч.: ОБ – 0; МБ – 276,1 | 100% |  |
| 1.16 | Оснащение мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов емкостями для накопления | 3 120,0 в т.ч.: ОБ – 2 870,4; МБ – 249,6 | 3 120,0 в т.ч.: ОБ – 2 870,4; МБ – 249,6 | 100% |  |
| 1.17 | Закупка контейнеров для раздельного сбора ТКО | 405,0 в т.ч.: ФБ – 249,6; ОБ – 123,0; МБ – 32,4 | 405,0 в т.ч.: ФБ – 249,6; ОБ – 123,0; МБ – 32,4 | 100% |  |
| Итого: | 3 801,1 | 3 801,1 |  |  |
| Итого по программе: | 34077,00 тыс.руб., В т.ч. ФБ-249,6 тыс.руб., ОБ-3483,4 тыс,руб., МБ-30344,0 тыс.руб. | 32422,5 тыс.руб., В т.ч. ФБ-249,6 тыс.руб., ОБ-3483,4 тыс.руб., МБ-28689,5 тыс.руб |  |  |

# ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету по исполнению муниципальной программы

«Благоустройство городских территорий муниципального образования Приозерское городское поселение на 2021-2023 годы»

# за 2021 год

Муниципальная программа «Благоустройство городских территорий муниципального образования Приозерское городское поселение на 2021-2023 годы» (далее – Программа) утверждена Постановлением Администрации МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области  от 20 декабря 20120 года № 4435.

Изменения Программы утверждены постановлением администрации МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области от 04 февраля 2022 года № 286. Данные изменения связаны с окончанием работ в 2021 году.

Фактическое финансирование Программы в 2021 г. составило 32 422,5 тыс. руб., в том числе по источникам:

федеральный бюджет – 249,6 тыс. руб.;

областной бюджет – 3 493,4 тыс. руб.;

бюджет МО Приозерское городское поселение – 28 679,5 тыс. руб.,

Для реализации программных мероприятий наряду со средствами бюджета МО Приозерское городское поселение привлекались средства бюджета Ленинградской области, а также средства федерального бюджета. Объем привлеченных средств – 3 493,4 тыс. руб., что составляет 11,5% от исполненного бюджета Программы.

Программные мероприятия в 2021 году реализованы в полном объеме. Кассовое исполнение Программы составляет 95,1% (при плане – 34 077,0 тыс. руб. исполнено – 32 422,5 тыс. руб.).

Основными программными мероприятиями за отчетный период являлись:

- содержание и техническое обслуживание сетей уличного освещения, энергосервис;

- озеленение территорий;

- сбор, транспортировка  и размещение твердых бытовых отходов с общегородских территорий;

- содержание городского туалета;

- санитарное содержание общегородских территорий;

- мероприятия по охране окружающей среды (ликвидация несанкционированных свалок, корректировка генеральной схемы очистки территории, устройство контейнерных площадок и др.).

Финансирование Программы за 2021 г. составило:

| Наименование Подпрограммы | Сумма, план 2021 г., тыс. руб. | Сумма, факт 2021 г., тыс. руб. | % |
| --- | --- | --- | --- |
| Программа Федеральный бюджет областной бюджет местный бюджет | 34 077,0 249,6 3 493,4 30 583,6 | 32 422,5 249,6 3 493,4 28 929,1 | 95,1 |
| Итого: в т.ч.: федеральный бюджет областной бюджет местный бюджет | 34 077,0 249,6 3 493,4 30 583,6 | 32 422,5 249,6 3 493,4 28 929,1 | 95,1 |

Общее финансирование программы составило 95,1 %.

Полученные результаты реализации Программы.

| № строки целевого показателя | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План 2020 г. | Факт 2020 г. | процент выполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | количество месяцев по содержанию и техническому обслуживанию уличного освещения | мес. | 12 | 12 | 100% |
| 2 | площадь стрижки живой изгороди | м2 | 12 840 | 12 840 | 100% |
| 3 | количество месяцев по санитарному содержанию территорий | мес. | 12 | 12 | 100% |
| 4 | количество мест массового отдыха населения у воды, подготавливаемых к купальному сезону | ед. | 1 | 1 | 100% |

В целом при реализации мероприятий Программы достигнуты запланированные результаты. Целевые индикаторы Программы, в основном, имеют положительную динамику.

Интегральная оценка результативности Программы рассчитана на основании значений целевых показателей в соответствии с утвержденной Методикой оценки эффективности муниципальных программ:

Pit = (100+100+100+100) / 4 =100%

Эффективность реализации Программы:

Эt = 100 / 95,61* 100= 105,1%

Эффективность реализации Программы в 2021 году соответствует запланированным результатам при запланированном объеме расходов.