Приложение 7

к Положению о порядке принятия решений о разработке, разработки, формирования, утверждения, контроля за выполнением и оценки эффективности целевых программ муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области.

(Форма)

(раздел 1)

ОТЧЕТ

О РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

«Обеспечение пожарной безопасности муниципальных образовательных учреждений на 2010-2014 годы»

(наименование программы)

по итогам IV квартала 2013 года

(отчетный период (квартал, год))

(нарастающим итогом)

| Объекты, мероприятия | Территориальная принадлежность (муниципальное образование) | Фактическое финансирование (тыс. рублей) | Выполнение работ (тыс. рублей) | Индикаторы реализации (целевые задания) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | федеральный бюджет | Областной бюджет | бюджет муниципального района | местные бюджеты | прочие источники | всего | федеральный бюджет | Областной бюджет | бюджет муниципального района | местные бюджеты | прочие источники |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. Формирование нормативной базы по обеспечению пожарной безопасности, в том числе: | Образовательные учреждения МО Приозерский муниципальный район | 450,0 |  |  | 450,0 |  |  | 450,0 |  |  | 450,0 |  |  |  |
| 1.3. Обеспечение пожарной безопасности в ОУ, расположенных за пределами нормативного времени прибытия пожарных подразделений. |  | 450,0 |  |  | 450,0 |  |  | 450,0 |  |  | 450,0 |  |  | 9 образовательных учреждений |
| 2. Подготовка кадров в области пожарной безопасности, в том числе: |  | 2,3 |  |  | 2,3 |  |  | 2,3 |  |  | 2,3 |  |  |  |
| 2.1. Обеспечение обучения всех ответственных лиц |  | 2,3 |  |  | 2,3 |  |  | 2,3 |  |  | 2,3 |  |  | 1 образовательное учреждение |
| 4. Материально-техническое обеспечение образовательных учреждений, в том числе: |  | 4443,0 |  |  | 4443,0 |  |  | 4443,0 |  |  | 4443,0 |  |  |  |
| 4.2. Обработка деревянных конструкций огнезащитным составом |  | 659,6 |  |  | 659,6 |  |  | 659,6 |  |  | 659,6 |  |  | 16 образовательных учреждений |
| 4.3. Замена и приобретение первичных средств пожаротушения, замена дверей запасных выходов, прачечных и гладильных на противопожарные |  | 343,9 |  |  | 343,9 |  |  | 343,9 |  |  | 343,9 |  |  | 22 образовательных учреждений |
| 4.5. Замена горючих материалов на путях эвакуации на негорючие |  | 3250,0 |  |  | 3250,0 |  |  | 3250,0 |  |  | 3250,0 |  |  | 29 образовательных учреждений |
| 4.6. Очистка вентиляционных каналов, ремонт вытяжной вентиляции |  | 189,5 |  |  | 189,5 |  |  | 189,5 |  |  | 189,5 |  |  | 33 образовательных учреждений |
| 5. Обеспечение контрольных мероприятий и испытаний, в том числе: |  | 104,7 |  |  | 104,7 |  |  | 104,7 |  |  | 104,7 |  |  |  |
| 5.1. Проведение испытания эксплуатационных лестниц, ограждений на кровля, электроизмерительные работы, разработка критериев взрыво- пожарной опасности |  | 104,7 |  |  | 104,7 |  |  | 104,7 |  |  | 104,7 |  |  | 9 образовательное учреждение |
| ВСЕГО по целевой программе: |  | 5000,0 |  |  | 5000,0 |  |  | 5000,0 |  |  | 5000,0 |  |  |  |

(раздел 2)

ОТЧЕТ

О ДОСТИЖЕНИИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СОЦИАЛЬНОЙ,

БЮДЖЕТНОЙ И ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

| Наименование показателя | Значение на начало года | Плановое значение | Фактическое значение | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Формирование нормативной базы по обеспечению пожарной безопасности, в том числе: | 450,0 | 450,0 | 450,00 | Изменение по плановым показателям целевой программы утверждены постановлениями администрации МО Приозерский муниципальный район от 25 ноября 2011 года № 3485, от 18 апреля 2012 года № 1385, от 14.08.2012 № 3047, от 30.10.2012 № 4006; от 17.04.2013 года № 935 |
| 1.3. Обеспечение пожарной безопасности в ОУ, расположенных за пределами нормативного времени прибытия пожарных подразделений. | 450,0 | 450,0 | 450,0 |  |
| 2. Подготовка кадров в области пожарной безопасности, в том числе: | 0,0 | 2,3 | 2,3 |  |
| 2.1. Обеспечение обучения всех ответственных лиц | 0,0 | 2,3 | 2,3 |  |
| 4. Материально-техническое обеспечение образовательных учреждений, в том числе: | 430,0 | 4443,0 | 4273,2 |  |
| 4.2. Обработка деревянных конструкций огнезащитным составом. | 333,2 | 659,6 | 659,6 |  |
| 4.3. Замена и приобретение первичных средств пожаротушения, замена дверей запасных выходов, прачечных и гладильных на противопожарные | 0,0 | 343,9 | 343,9 |  |
| 4.5. Замена горючих материалов на негорючие. | 0,0 | 3250,0 | 3250,0 |  |
| 4.6. Очистка вентиляционных каналов, ремонт вытяжной вентиляции. | 96,8 | 189,5 | 189,5 |  |
| 5. Обеспечение контрольных мероприятий и испытаний, в том числе: | 120,0 | 104,7 | 104,7 |  |
| 5.1. Проведение испытания эксплуатационных лестниц, ограждений на кровлях. | 120,0 | 104,0 | 104,7 |  |
| ВСЕГО по целевой программе: | 1000,0 | 5000,0 | 5000,0 |  |

Руководитель программы  И.о. председателя комитета образования      __________        И.И. Кравченко

(должность)                     (подпись)   (фамилия, инициалы)

Исп. Кептя Т.В., тел. 8-813-79-37785, 15.01.2014г.